Sistema de información para la consulta y agendamiento de citas odontológicas

| Versión | 1.0 |
| --- | --- |
| Fecha | 14/10/2025 |
| Presenta | Jhojan Esteban Cubillos Mojica Sergio Lopez Lopez Jeison Andrey Sosa Espitia |
| Centro de Formación | CEET |
| Programa | Análisis y Desarrollo de Software |

- Saludos y presentación

Estimado(a) [Representante del Consultorio].

Reciba un cordial saludo de parte de nuestro equipo de desarrollo e implementación.

A través de la presente, nos permitimos presentar la propuesta de desarrollo del Sistema de información para la consulta y agendamiento de citas odontológicas, una solución de software orientada a optimizar los procesos administrativos y de gestión del consultorio [Nombre del consultorio].

Esta herramienta busca mejorar la programación de citas, el manejo de historiales médicos y la administración general de la información, contribuyendo así a fortalecer la organización y la calidad del servicio ofrecido a los pacientes.

- Alcance de la propuesta

El sistema de información propuesto está orientado a optimizar la gestión integral del consultorio odontológico [Nombre], con énfasis en la consulta y agendamiento de citas. La solución contempla la implementación de módulos que permitan la gestión de datos tanto de pacientes como de odontólogos, así como la programación, consulta y cancelación de citas.

Además, incluirá un módulo de historial médico para el seguimiento de la información clínica de los pacientes, y un módulo de pagos que facilite la gestión administrativa posterior a la prestación del servicio y la actualización del historial.

En conjunto, la propuesta busca mejorar la eficiencia operativa, la atención al paciente y la calidad del servicio que ofrece el consultorio [Nombre].

  - Objetivos reales

El objetivo principal de esta propuesta es implementar un sistema de información que optimice la gestión administrativa y operativa del consultorio [Nombre], a través de una plataforma digital que facilite la consulta y el agendamiento de citas.

De manera complementaria, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Implementar un módulo para la gestión de la información de pacientes y odontólogos.

- Desarrollar un módulo que permita la programación, consulta y cancelación de citas de forma ágil y segura.

- Incorporar un módulo de historial médico que permita al odontólogo realizar un seguimiento detallado de la información clínica de cada paciente.

- Facilitar la gestión de pagos posteriores a la prestación del servicio.

- Contribuir a la mejora de la atención al paciente y a la organización general del consultorio [Nombre] mediante el uso de herramientas tecnológicas.

  - Implementación de software

La implementación del sistema se realizará en fases, considerando los siguientes módulos principales:

- Crear y consultar servicios: gestión de los servicios prestados por el consultorio [Nombre], para su posterior consulta por parte de los pacientes.

- Gestión de pacientes y odontólogos: registro, consulta, actualización y eliminación de datos.

- Agendamiento de citas: programación, consulta y cancelación de citas de manera ágil y segura.

- Historial médico: registro y seguimiento de la información clínica de los pacientes.

- Pagos: gestión de cobros una vez prestado el servicio.

Características generales:

- Plataforma digital, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

- Seguridad de la información y control de acceso por usuarios autorizados.

- Interfaz sencilla para un manejo fácil por parte de los usuarios.

- Interfaces adaptables según el nivel y tipo de usuario.

- Capacitación básica al personal para el manejo eficiente del sistema.

  - Límites de la propuesta

- La propuesta no incluye actualizaciones del sistema, salvo acuerdo adicional.

- No contempla la integración con plataformas o sistemas contables, bancarios o de facturación electrónica, a menos que se acuerde posteriormente.

- La infraestructura tecnológica necesaria para la operación del sistema (equipos de cómputo y conexión a internet) será responsabilidad del consultorio.

- La personalización de funciones o rediseño de módulos fuera del alcance inicial se considerará un nuevo desarrollo y se presupuestará por separado.

(Añadir otros tal vez)

- Valoración de la situación

  - Valoración de la situación desde el cliente

[Teniendo en cuenta el TdR o entrevista realizada al Cliente]

  - Valoración de la situación desde el equipo desarrollador

Desde nuestro análisis como equipo desarrollador, se identifica que los consultorios odontológicos suelen enfrentar dificultades relacionadas con:

- Gestión manual de la información de pacientes y citas, que provoca desorganización y pérdida de datos.

- Procesos de agendamiento poco ágiles, lo que genera retrasos y pérdida de oportunidades de atención.

- Falta de un control centralizado de los historiales médicos, dificultando el seguimiento clínico de los pacientes.

- Gestión administrativa de pagos limitada, aumentando la carga de trabajo del personal.

Ante este panorama, la implementación del sistema de información propuesto permitirá:

- Gestionar y organizar la información de pacientes y odontólogos.

- Optimizar la programación y consulta de citas de forma ágil y segura.

- Facilitar el seguimiento clínico mediante un módulo de historial médico.

- Agilizar la gestión de pagos y mejorar la eficiencia administrativa.

- Contribuir a una mejor experiencia del paciente y fortalecer la estructura organizativa del consultorio [Nombre].

- Opciones de propuestas

  - Implementación Completa

| Fase | Funciones o Actividades | Entregables |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Análisis de requerimientos | Documento de requerimientos |
|  | Cronograma de trabajo | Cronograma de cumplimiento con fechas |
|  | Diseño Mockups del sistema | Prototipo del sistema |
| Fase 2 | Desarrollo de todos los módulos | Solución de Software implementada y ajustada |
|  | Implementación de la solución de Software con todos los módulos | Software operativo y funcional |
|  | Pruebas de seguridad de Software | Informe de pruebas y resultados |
|  | Ajustes de la Solución | Solución final lista para entrega |
| Fase 3 | Elaboración manual de usuario | Manual de usuario |
|  | Capacitación al personal | Cronograma y registro de capacitación |

  - Implementación parcial

|  | Fase | Funciones o Actividades | Entregables |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fase 1 | Análisis de requerimientos | Documento de requerimientos |
|  |  | Cronograma de trabajo | Cronograma de cumplimiento con fechas |
|  |  | Diseño Mockups de modulo esenciales | Prototipo del sistema |
|  | Fase 2 | Desarrollo de módulos de registro de pacientes y agendamiento de citas | Solución de Software con módulos esenciales implementada |
|  |  | Implementación de módulos de registro de pacientes y agendamiento de citas | Software operativo y funcional |
|  | Fase 3 | Diseño de módulos de registro de odontólogos, historial médico y pagos | Solución de Software con módulos adicionales implementada y ajustada |
|  |  | Incorporación de módulos de registro de odontólogos, historial médico y pagos | Software operativo y funcional |
|  |  | Pruebas de seguridad de Software | Informe de pruebas y resultados |
|  |  | Ajustes de la Solución | Solución final lista para entrega |
|  | Fase 4 | Elaboración manual de usuario | Manual de usuario |
|  |  | Capacitación al personal | Cronograma y registro de capacitación |

(Añadir otra opción tal vez)

- Cotización

  - Propuesta 1: Implementación completa

Precio fijo: (Toca cuadrarlo)

Incluye: desarrollo e implementación de todos los módulos, pruebas, ajustes y capacitación del personal.

  - Propuesta 2: Implementación parcial

Precio fijo: (Toca cuadrarlo)

Incluye: desarrollo e implementación de módulos esenciales (registro de pacientes y agendamiento de citas), pruebas, ajustes y capacitación del personal.

Opcional: incorporación de módulos de registro de odontólogos, historial médico, creación y consulta de servicios, y pagos en una fase futura.

- Términos y condiciones

  - Propuesta 1: Implementación completa

Detalles del pago:

- Todos los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada.

Adelanto Inicial:

- Fase 1: [% - Cuadrar-] del valor total a la firma del contrato.

Tiempo y Fechas:

- Fase 2: [Cuadrar fecha estimada] entrega de la solución final implementada y ajustada.

- Fase 3: [Cuadrar fecha estimada] entrega del manual de usuario y capacitación al personal.

Porcentajes por cuota:

- Adelanto Inicial: [%-Cuadrar-]

- Fase 2: [%-Cuadrar-]

- Fase 3: [%-Cuadrar-]

Cuenta bancaria: [Nombre del Banco -Cuadrar-] – [Número de cuenta -Cuadrar-]

  - Propuesta 2: Implementación parcial

Detalles del pago:

- Todos los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada.

Adelanto Inicial:

- Fase 1: [% - Cuadrar-] del valor total a la firma del contrato.

Tiempo y Fechas:

- Fase 2: [Cuadrar fecha estimada] implementación de módulos esenciales (registro de pacientes y agendamiento de citas).

- Fase 3 (opcional): [Cuadrar fecha estimada] incorporación de módulos adicionales (registro de odontólogos, historial médico, creación y consulta de servicios, y pagos) con ajustes.

- Fase 4 (opcional): [Cuadrar fecha estimada] entrega del manual de usuario y capacitación al personal.

Porcentajes por cuota:

- Adelanto Inicial: [%-Cuadrar-]

- Fase 2: [%-Cuadrar-]

- Fase 3 (opcional): [%-Cuadrar-]

- Fase 4 (opcional): [%-Cuadrar-]

Cuenta bancaria: [Nombre del Banco -Cuadrar-] – [Número de cuenta -Cuadrar-]

- Conclusión y despedida

Agradecemos la atención prestada a la presente propuesta y la oportunidad de presentar nuestro Sistema de información para la consulta y agendamiento de citas odontológicas.

Con la implementación de esta solución, el consultorio [Nombre] podrá optimizar la programación y consulta de citas, mejorar la gestión de información de los pacientes, y facilitar el seguimiento clínico mediante módulos adicionales como el historial médico y el sistema de pagos.

Quedamos atentos a cualquier consulta o comentario adicional, y nos ponemos a disposición para coordinar reuniones o aclaraciones necesarias para avanzar en la implementación de la Solución.

Cordialmente,

[Elegir cual de nosotros será el representante o simplemente nos ponemos los 3]

[Cargo]

[Equipo de desarrollo (nuestro team -excepto el representante-) / a menos que nos coloquemos los 3 en la primera línea]